종합검진 결과

AI 해석 서비스

기획서 v1.4

2026년 6월 15일

3인 팀 | 5일 로컬 개발·시연

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 한 줄 요약

종합검진 결과지(PDF)를 업로드하면, 검사 수치를 일반인이 이해할 수 있는 언어로 풀어 설명하고, 정상 범위 대비 신경 써야 할 항목과 다음 검진 때 추적할 항목을 정리해 주며, 결과에 맞는 병원을 거리·진료과목·특수장비 기준으로 추천하고 예약 링크까지 연결해 주는 AI 비서입니다. 추가로, 사용자가 자신의 검진 결과를 바탕으로 자유롭게 질문할 수 있는 대화형 챗봇을 제공합니다.

## 1.2 문제 정의

- 한국인 대부분이 매년 건강검진을 받지만, 결과지의 수치와 의학 용어를 제대로 해석하지 못한다.

- 정상 범위를 벗어난 항목이 있어도 그것이 무엇을 의미하는지, 얼마나 신경 써야 하는지 판단하기 어렵다.

- 검진 기관마다 결과지 포맷·항목명·단위가 제각각이라 비교와 추적 관리가 번거롭다.

## 1.3 솔루션

PDF에서 검사 항목과 수치를 자동 추출하고, 항목별 정상 범위 및 해석 기준을 해설 딕셔너리로 고정한 뒤, LLM이 그 근거 위에서만 쉬운 설명을 생성합니다. 해석 결과에서 추적·상담이 권장되는 항목은 필요한 진료과목·특수장비로 매핑하여, 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터 기반으로 사용자 거주지 근방의 적합한 병원을 추천하고 네이버 예약 링크로 연결합니다. 또한 사용자가 자신의 검진 결과 컨텍스트를 바탕으로 추가 질문을 할 수 있는 챗봇을 제공하되, 답변은 공인 출처 기반 RAG로 고정합니다. 모든 출력에는 "의료 진단이 아닌 참고용" 면책 가드레일을 강제합니다.

## 1.4 차별점

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 근거 기반 해석 | LLM의 일반 지식이 아니라 RAG로 고정한 항목별 기준 문서를 인용하여 해석 → 환각·과잌진단 억제 |
| 안전 경계 내장 | 진단 단정 표현 금지, 면책 문구 강제, 응급 이상치 감지 시 즉시 내원 안내 |
| 포맷 정규화 | 기관마다 다른 항목명·약어(예: ALT=GPT)를 동의어 사전으로 통일하여 일관된 해석 제공 |
| 직관적 비교 뷰 | 원본 결과지와 해석 결과를 좌우로 나란히 보여주는 split 화면 |
| 결과 연계 병원 추천 | 해석 결과의 주의·이상 항목을 진료과목·특수장비로 매핑하여, HIRA 공공데이터 기반으로 거주지 근방 병원을 추천하고 네이버 예약 링크로 연결 → 해석에서 행동(내원)까지 끊김 없이 연결 |
| 결과 기반 챗봇 | 내 검진 결과를 컨텍스트로 자유 질문 가능. 답변 범위를 결과 수치 설명·일반 생활습관·진료과 안내로 제한하고, 진단·처방 질문은 전문의 상담으로 라우팅 → 정적 해석을 넘어선 상호작용 |

# 2. 타깃 사용자 및 제공 가치

| 사용자 | 현재 불편 | 제공 가치 |
| --- | --- | --- |
| 검진 받은 직장인 | 용어가 어렵고 무엇을 신경 써야 할지 모름 | 수치를 쉬운 말로 해설, 주의 항목 자동 표시, 결과에 맞는 근방 병원 추천·예약 연결, 결과 기반 챗봇으로 추가 궁금증 해소 |

⚠ 중요 본 서비스는 의료 진단을 대체하지 않습니다. 모든 해석은 참고용이며, 정확한 판단은 반드시 의료진과 상담해야 합니다.

# 3. 기술 스택

5일 개발·로컬 시연 환경을 전제로, 인프라 구축 부담 없이 단일 머신에서 동작하는 구성으로 선정했습니다.

## 3.1 최종 기술 스택

| 레이어 | 선택 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| PDF 파싱 | pdfplumber 0.11 | 디지털 PDF 표 구조 처리에 적합 / 스캔본은 데모 범위 제외 |
| PDF 렌더링 | pdf2image | Split 뷰 원본 PDF 표시에 사용 |
| 수치 구조화 | OpenAI gpt-4o-mini + Pydantic v2 | 파싱 텍스트를 {항목, 값, 단위, 참조범위} JSON으로 강제 |
| 항목 매핑 | Python dict 직접 매핑 | 10~15개 항목 규모 → 기본 dict로 충분·즉각, 확장 시 pgvector 전환 가능 |
| LLM 판단 | OpenAI gpt-4o-mini | 한국어 의료 텍스트 해석 및 근거 인용 품질 |
| 오케스트레이션 | Python 함수 파이프라인 | 4단계 선형 순차 실행 → 함수 체이닝으로 충분 |
| UI | Streamlit 1.x | 5일·로친 환경에서 가장 빠른 데모 구현 |
| 병원 데이터 | HIRA 병원정보서비스 + 의료기관별상세정보서비스 (공공데이터포털 Open API) | 진료과목·특수장비·좌표를 합법·안정적으로 확보. 암호화 요양기호로 두 API 연결 |
| 지오코딩 | 카카오/네이버 지오코딩 API | 사용자 거주지 주소 → 좌표 변환 후 병원 좌표와 거리 계산. HIRA에는 없어 외부 API 사용 |
| 예약 연결 | 네이버 지역검색 API + 플레이스 링크 | 추천 병원에 한해 예약/플레이스 URL 매칭. 스크래핑 없이 링크 연결만 (폴백 구조) |
| 챗봇 RAG | OpenAI gpt-4o-mini + 공인 출처 인덱스 (해설 dict 확장) | 검진 결과 컨텍스트 + 공인 출처 RAG. 스코프 제한 라우팅으로 진단·처방 질문 차단 |

## 3.2 기존 대비 변경 사항

| 항목 | 기존 | 변경 이유 |
| --- | --- | --- |
| Camelot 제거 | Camelot | pdfplumber와 중복, Ghostscript 의존성으로 환경 구축 리스크 |
| BGE-M3+FAISS 제거 | BGE-M3 + FAISS | 10~15개 항목에 벡터 DB는 과잌 설계. dict 키조회로 대체(기본), 확장 대비 pgvector 전환 가능 |
| LangGraph 제거 | LangGraph | 선형 파이프라인에 불필요. Python 함수 체이닝으로 단순화 |
| PaddleOCR 제거 | PaddleOCR | 스캔본 데모 제외 결정, 기술 스택에서도 제거하여 혼선 방지 |

항목 해설 문서 출처: 건강보험심사평가원, 질병관리청 국가건강정보포털, 대한임상검사정도관리협회. D1에서 문서 수집 시 출처를 명시하여 발표 신뢰도를 확보합니다.

## 3.3 기술 스택별 상세 추천 도구

5일 개발 환경에서 각 레이어에 가장 적합한 1순위 도구와 대안, 핵심 설정 및 팁을 정리합니다.

| 레이어 | 1순위 추천 | 대안 | 핵심 설정·팁 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 파싱 | pdfplumber 0.11 | pymupdf (fitz) | page.extract_table() 사용. 표 인식 실패 시 extract_text()로 폴백 |
| PDF 렌더링 | pdf2image 1.17 | pymupdf .get_pixmap() | convert_from_path(dpi=150). st.image()로 Streamlit에 바로 표시 |
| 수치 구조화 | Pydantic v2 + OpenAI gpt-4o-mini | openai structured output | model_validate_json() 사용. temperature=0 고정으로 파싱 안정성 확보 |
| 항목 포맷 정규화 | Python dict (동의어 사전) | rapidfuzz (퍼지 매칭) | ALT/GPT/SGPT 등 변형명 D1에 선정의. 미매칭 시 rapidfuzz fallback |
| 항목 해석 DB | Python dict (MVP) | ChromaDB (확장 시) | 항목명 → {정상범위, 해설, 주의사항} 구조. 항목 50개 이상이면 ChromaDB 교체 |
| LLM (1차 파싱) | gpt-4o-mini | gpt-4o-mini | JSON 추출 등 반복 구조화 작업에 Haiku 사용 → 비용·속도 절감 |
| LLM (2차 해석) | gpt-4o-mini | gpt-4o (품질 우선 시) | temperature=0.3으로 신뢰성과 자연스러움 균형. system에 가드레일 삽입 |
| 오케스트레이션 | Python 함수 체이닝 | LangGraph (분기 필요 시) | 각 단계 함수가 dict 반환. 단계간 의존성 없어 단위 테스트 용이 |
| UI | Streamlit 1.x | Gradio 4.x | st.session_state로 입력값 유지. st.columns(2)로 split 뷰 구현 |
| 환경 관리 | python-dotenv + venv | conda | ANTHROPIC_API_KEY를 .env에 분리. requirements.txt 버전 고정 필수 |

LLM 비용 팁: 파싱·해석 모두 OpenAI gpt-4o-mini로 통일해 단순하고 저렴하게 운용하며, 품질이 더 필요하면 gpt-4o로 교체할 수 있습니다.

# 4. 시스템 아키텍처

단순 선형 Python 파이프라인 5단계로 구성합니다. 각 단계가 책임을 명확히 분리하여 디버깅과 안전 제어가 쉽습니다.

## 4.1 파이프라인 단계

| 단계 | Agent | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 사용자 입력 | [추가] 성별·나이 입력 (Streamlit 사이드바) → 정상 범위 판정 기준 설정 |
| ① | 파싱·추출 | pdfplumber 파싱 → 표 추출 → OpenAI gpt-4o-mini로 표준 JSON 구조화 |
| ② | 정상범위 매칭 | 항목명 정규화(동의어 매핑 + rapidfuzz fallback), 참조범위 대비 정상/주의/이상 플래그 |
| ③ | 해석·설명 | OpenAI gpt-4o-mini로 항목별 해설 dict 근거를 인용하며 쉬운 설명 생성 |
| ④ | 안전·요약 | 추적 권장 항목 정리, 면책 문구 삽입, 과잌표현 필터링, 응급 이상치 내원 안내 |
| ⑤ | 병원 매칭 | 주의·이상 항목 → 필요 진료과목·장비 매핑 → HIRA 데이터에서 거주지 근방 병원 필터·거리순 스코어링 → 네이버 예약/플레이스 링크 연결(폴백) |
| ⑥ | 결과 기반 챗봇 | 검진 결과를 컨텍스트로 자유 질문 응대. 질문 분류 → 허용 범위(수치 설명·생활습관·진료과)면 공인 출처 RAG로 답변, 진단·처방 질문은 전문의 상담 라우팅 |

## 4.2 데이터 흐름

▶ Streamlit 사이드바: 성별·나이 입력 [단계 0 추가]

↓ ① 파싱·추출 → 표준화된 검사 항목 리스트(JSON)

↓ ② 정상범위 매칭 → 항목별 정상/주의/이상 플래그

↓ ③ 해석·설명 → 근거 인용 기반 쉬운 해설

↓ ④ 안전·요약 → 추적 항목 + 면책 + 가드레일

↓ 화면 출력: 원본 PDF(좌) / 해석 결과(우) split 뷰

↓ ⑤ 병원 매칭 → 주의·이상 항목을 진료과목·장비로 매핑 → 거주지 근방 병원 리스트(거리순) + 예약 링크

↓ ⑥ 결과 기반 챗봇 → 검진 결과 컨텍스트 + 공인 출처 RAG로 추가 질문 응대(스코프 제한)

## 4.3 핵심 난이도 포인트

- 항목명 정규화: 기관마다 한글명·영문약어·단위가 달라 동의어 사전(ALT=GPT, eGFR 변형 등) 구축이 데모 안정성을 좌우한다.

- 근거 고정: LLM이 자유롭게 해석하지 않도록 해설 dict 범위 내에서만 설명하게 묶는다.

- 안전 가드레일: 진단 단정·과잌 표현을 후처리에서 차단하고 면책 문구를 강제한다.

- 성별·나이 의존성: [추가] 정상 범위가 성별/나이에 따라 달라지므로, 파싱 전에 사용자 기본 정보를 수집해야 한다.

- 병원 데이터 입자도: [추가] HIRA 의료기관별상세정보서비스의 진료과목·의료장비 필드가 실제로 어떻게 내려오는지 D1에 Swagger로 확인 필요. 두 API를 암호화 요양기호로 연결하는 것이 매칭 안정성의 핵심.

- 챗봇 스코프 제한: [추가] 자유 질문은 해석보다 의료법 리스크가 크다. 질문 분류로 허용 범위(수치 설명·생활습관·진료과)를 가두고, 진단·처방·복약 질문은 전문의 상담으로 라우팅하는 가드레일이 데모 안전성을 좌우한다.

# 5. 의료 책임 경계 (가드레일)

본 서비스에서 가장 민감하고 중요한 영역입니다. 발표·심사에서 약점이 되지 않도록 명시적으로 설계합니다.

| 원칙 | 구체적 적용 |
| --- | --- |
| 진단 아님 고지 | 모든 출력에 "참고용이며 의료 진단이 아님, 의료진 상담 권유" 문구 고정 |
| 단정 표현 금지 | "병이다/암이다" 단정 대신 "정상범위를 벗어난 항목, 추적 관찰 권장" 형태로 서술 |
| 응급 이상치 처리 | 패닉 밸류 기준 목록(혈당 >500, 나트륨 <120/>160 등) D1 스키마에 정의, 감지 시 즉시 내원 안내 우선 표시 |
| 근거 인용 | 해석은 항목 해설 dict에 한정, 출처 없는 추론 차단 |
| 개인정보 보호 | [추가] 업로드 PDF는 세션 내 처리 후 즉시 삭제, 서버 저장 없음을 UI에 명시 |
| 챗봇 답변 범위 제한 | [추가] 챗봇 답변은 수치 설명·일반 생활습관·진료과 안내로 한정. 진단·처방·복약 등 의료행위에 해당하는 질문은 답하지 않고 전문의 상담으로 라우팅. 답변 근거는 공인 출처 RAG로 고정하여 환각 차단. |

# 6. 개발 일정 및 역할 분담

총 5일, 3인 팀 기준. 개발·발표자료·발표를 모두 포함합니다.

## 6.1 일정

| 일자 | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 샘플 결과지 3~5종 확보, 해설 문서 수집(질병관리청·학회 등 공인 출처), JSON 스키마 + 동의어 사전 + 응급 이상치 기준 목록 초안 | 전원 |
| D2 | A: 파싱·추출 파이프라인 / B: 항목 해설 dict + 해석 프롬프트 / C: Streamlit 골격 + pdf2image 연동 / [추가] A: HIRA API 활용신청·응답 확인, B: 챗봇 질문분류·RAG 프롬프트 설계 | 분담 |
| D3 | A+B: 매칭·해석 파이프라인 연결, end-to-end 1건 관통 / C: UI ↔ 백엔드 연결, 에러 핸들링 / [추가] A: 검진결과→진료과·장비 매핑 + 거리 스코어링, B: 챗봇 스코프 라우팅 연결 | 전원 |
| D4 | 안전 가드레일, split 뷰 UI 마감, 병원 추천·예약 링크 + 챗봇 UI 마감, 데모 시나리오 1~2건 고정 | 전원 |
| D5 | 발표자료 제작, 리허설, 예비 버퍼 | C 주도 |

## 6.2 역할 정의

| 역할 | 주 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| A (백엔드/ML) | 파싱·추출·매칭 파이프라인 | 구조화 추출 모듈, 정규화 로직, HIRA 병원 매칭·거리 스코어링 모듈 |
| B (해석/LLM) | 항목 해설 dict, 해석·안전 가드레일 | 해설 dict, 해석/안전 프롬프트, 챗봇 질문분류·RAG·스코프 가드레일 |
| C (프론트/발표) | Streamlit UI, 발표자료·발표 | Split 뷰 UI, 병원 추천·예약 링크 UI, 슬라이드, 데모 진행 |

# 7. 범위 관리 (5일 내 반드시 압축)

- 스캔본 OCR은 제외. 포맷별 OCR 튜닝에 시간이 증발한다. 데모는 디지털 PDF·깨끗한 샘플로 고정한다.

- 항목 커버리지를 욕심내지 않는다. 간수치(AST/ALT), 혈당/당화혈색소, 콜레스테롤, 혈압, 신장(BUN/Cr) 등 핵심 10~15개만 제대로 동작시키면 데모로 충분하다.

- 동의어 매핑을 D1에 선처리. 작아 보이지만 데모가 깨지는 1순위 원인이다.

- 응급 이상치 기준을 D1에 정의. 혈당 >500, 나트륨 <120/>160 등 패닉 밸류 목록을 스키마에 포함한다.

- 다년도 결과 비교 기능은 범위 외. 5일 내 구현 불가, MVP에서 제외한다.

- 병원 추천은 핵심 진료과·장비 기준 필터 + 거리순으로 최소화. 복잡한 평판·가중치 랭킹은 범위 외. 데모는 1~2개 검진 결과 시나리오에 맞는 병원만 안정적으로 보여주면 충분하다. HIRA API 활용신청 승인에 시간이 걸릴 수 있으니 D1에 선신청한다.

- 예약은 링크 연결까지만. AI 전화 예약은 범위 외(향후 확장). 네이버 예약 링크 → 플레이스 상세 → 전화번호 순의 폴백만 구현한다.

- 챗봇은 스코프 제한 RAG로 최소화. 자유 도메인 대화가 아니라, 본인 결과 + 공인 출처 범위 안에서만 답하도록 가둔다. 진단·처방 질문 라우팅을 D1에 먼저 정의해 의료법 리스크를 차단한다.

# 8. 기대 효과 및 데모 포인트

- 결과지 한 장을 업로드하면 즉시 이해 가능한 해설로 변환되는 before/after 시연이 가장 강력한 임팩트.

- 원본 PDF와 해석 결과를 좌우로 비교하는 split 뷰로 직관성 강조.

- 주의·이상 항목 자동 하이라이트 및 추적 권장 항목 정리로 실사용 가치 증명.

- 해석에서 끝나지 않고, 결과에 맞는 근방 병원 추천 → 예약 링크 연결까지 이어지는 “행동 전환” 흐름이 실서비스다운 인상을 준다.

- 내 결과를 두고 챗봇에 추가 질문하는 시연으로 상호작용성과 재방문 가치를 보여줄 수 있다. 진단성 질문에 선을 긋는 모습은 오히려 신뢰도를 높인다.

- 의료 책임 경계를 명시적으로 보여줌으로써 신뢰성과 책임 의식을 동시에 어필.